ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

районної військової адміністрації

09 .05.2025 № 68

ЗАХОДИ

з підготовки господарського комплексу та соціальної сфери Ковельського району до сталого функціонування

в умовах осінньо-зимового періоду 2025/26 року

| № з\п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробити плани заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери територіальних громад до сталого функціонування в умовах осінньо-зимового періоду 2025/26 року | до 01 червня 2025 року | територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 2 | Опрацювати питання встановлення сонячних електростанцій з акумулюючими установками на громадських та адміністративних будівлях, об’єктах життєзабезпечення (водопровідно-каналізаційного та теплового господарства, закладах охорони здоров’я, соціальної сфери тощо) | протягом 2025 року | територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 3 | Вжити заходів щодо підвищення енергетичної ефективності громадських та адміністративних будівель | протягом 2025 року | територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 4 | Проаналізувати стан забезпечення протипожежного захисту закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти, медичних закладів, вжити заходів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки | до 01 вересня 2025 року | Ковельське районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області, територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 5 | Забезпечити погашення в повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги, проведення своєчасних розрахунків за їх поточне споживання відповідно до укладених договорів | постійно | структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 6 | Сприяти укладанню теплопостачальними підприємствами, бюджетними установами та організаціями договорів на постачання природного газу | до 01 жовтня 2025 року | структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 7 | Забезпечити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовому періоді 2025/26 року з видачею паспортів та актів готовності | до 01 жовтня 2025 року | територіальні громади, комунальні підприємства району |
| 8 | Забезпечити об’єкти критичної житлово-комунальної інфраструктури та соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охорони здоров’я) резервними джерелами енергопостачання | до 01 жовтня 2025 року | територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 9 | Під час підготовки житлових будинків та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий періоді 2025/26 року забезпечити їх обстеження з метою перевірки їх надійності та безпеки під час експлуатації | до 01 жовтня 2025 року | територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 10 | Забезпечити проведення перевірок та робіт з прочистки і ремонту димоходів, вентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків та об’єктів соціальної сфери, ремонту або відновлення герметизації вводів інженерних комунікацій та герметизації нових вводів | до 01 жовтня 2025 року | територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 11 | Забезпечити обладнання лічильниками обліку теплової енергії багатоповерхових житлових будинків i закладів бюджетної сфери | до 01 жовтня 2025 року | територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 12 | Продовжити роботу з переведення котелень закладів бюджетної сфери та комунальної теплоенергетики на альтернативні види палива | до 01 жовтня 2025 року | територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 13 | Забезпечити заготівлю твердого палива для стабільної роботи котелень закладів соціально-культурної сфери відповідно до потреби на опалювальний період 2025/26 року та належне його збереження в критих приміщеннях | до початку опалювального періоду 2025 – 2026 років | територіальні громади, теплопостачальні підприємства району |
| 14 | Взяти на особистий контроль питання забезпечення вразливих груп населення сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України, ветеранів війни, учасників бойових дій твердим паливом | до початку опалювального періоду 2025/26 року | відділ з питань ветеранської політики райдержадміністрації, територіальні громади |
| 15 | Провести навчання (інструктаж) обслуговуючого персоналу з метою запобігання надзвичайним ситуаціям, враховуючи вимоги енергозбереження та енергоефективності | до початку опалювального періоду 2025 – 2026 років | територіальні громади, структурні підрозділи районної державної адміністрації, підприємства, установи та організації району |
| 16 | Забезпечити укомплектування запасного обладнання, частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур | до 01 жовтня 2025 року | підприємства житлово-комунального господарства, служби Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» та ПрАТ «Волиньобленерго», підприємства та організації, що обслуговують дорожню інфраструктуру району |
| 17 | Для забезпечення безперебійної експлуатації шляхового господарства району: - заготовити протиожеледні суміші; - підготувати машини, механізми, спеціалізовану техніку що можуть бути задіяні для очистки автодоріг від снігових заметів; - створити запас паливно-мастильних матеріалів; - прийняти в установленому порядку рішення про залучення машин, механізмів та спецтехніки підприємств, організацій усіх форм власності для снігоочисних робіт на дорожніх шляхах | до 01 листопада 2025 року | територіальні громади, підприємства та організації, що обслуговують дорожню інфраструктуру району |
| 18 | Провести обстеження лісонасаджень в придорожніх смугах, при наявності сухостійних дерев та насаджень, які можуть спричинити аварійні ситуації на вулицях (дорогах) під час осінньо-зимового періоду, забезпечити їх знесення відповідно до чинного законодавства | до 01 грудня 2025 року | територіальні громади, підприємства та організації, що обслуговують дорожню інфраструктуру району |
| 19 | Здійснювати моніторинг стану підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року | до початку опалювального періоду 2025/26 року | відділ регіонального розвитку райдержадміністрації, територіальні громади |
| 20 | Забезпечити надання звітів про хід підготовки господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року за встановленою Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України формою управлінню житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації та копії - відділу регіонального розвитку районної державної адміністрації | двічі на місяць, 13 і 28 числа, починаючи з 01 червня 2025 року до 01 жовтня цього року | територіальні громади |

_____________________________________________________